海伦市伦河镇农业产业强镇验收报告

我市已完成伦河镇农业产业强镇二期项目建设验收工作，现将验收结果汇报如下：

项目计划建设内容

伦河镇农业产业强镇二期项目，依托榕泽米业、赢秋米业、旺春水稻三家主体，计划总投资2818万元，其中：中央奖补资金700万元，自筹资金2118万元。中央资金建设内容具体如下：

黑龙江省榕泽粮油有限责任公司，计划利用中央奖补资金140万元，用于购买气动全自动砻谷机2台、米机6台、抛光机3台、色选机3台。

黑龙江赢秋米业有限公司，计划利用中央奖补资金350万元，用于安装全自动包装流水线一条、可移动液压翻版机一台、智控砻谷机一台。

海伦市旺春水稻种植农民专业合作社，计划利用中央奖补资金210万元，用于购HGJ-50B 粮食烘干机一座及附属设备、100+型粮食风干仓一座、液压翻板机。

项目验收过程
按照《黑龙江省农业产业强镇管理办法》要求，2025年伦河镇人民政府，聘请第三方对二期项目完成初验工作（后续按照省厅检查指导意见，对验收材料进行整改），请示海伦市人民政府对项目进行复验。经主要领导批示，我局聘请哈尔滨瑞丰会计师事务所，于本月依据项目结算、决算及实际情况，完成审计验收工作。

项目验收结果
对标伦河镇农业产业强镇中央奖补资金使用方案，中央奖补资金建设内容在发票、支出、凭证等相关佐证材料健全，具体验收结果如下：

黑龙江省榕泽粮油有限责任公司，经审计验收确认项目总投资579.54万元，其中：中央奖补资金建设内容投资159万元，自筹资金建设内容投资420.54万元。

黑龙江赢秋米业有限公司，经审计验收确认项目总投资1490.43万元，其中：中央奖补资金建设内容投资360.48万元，自筹资金建设内容投资1129.95万元。
海伦市旺春水稻种植农民专业合作社，经审计验收确认项目总投资842.43元，其中：中央奖补资金建设内容投资203.47万元（方案内中央奖补资金建设内容为210万元，所以将剩余资金6.53万元预留在我市财政，不对其拨付），自筹资金建设内容投资638.96万元。

